| 文档状态 | 保密级别 |  |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 |  |
|  | 管理部门 |  |
|  | 修订年月 |  |
|  | 版本号 |  |

WHUSingularity

系统测试报告

| 修订人签字 | 审核人签字 | 批准人签字 |
| --- | --- | --- |
| 马之涵 日期：2026-5-27 | 日期： | 日期： |

变更履历

| 序号 | 变更日期 | 版本 | 变更位置 | 变更原因 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-5-27 | 1.0 | 全文 | 建立初稿，依据《测试用例表》填写功能/集成/Scaler 项 | 马之涵 |  |  |

说明：“变更原因”主要是分为：

- 建立初稿

- 内容修订

- 正式发布

目录

1. 概述	5

1.1. 项目简介	5

1.2. 测试概要	5

1.3. 测试对象	5

1.4. 测试总体执行情况	6

2. 测试分析	7

2.1. BUG 趋势分析	7

2.2. 本版本各模块 BUG 严重级别分布	7

2.3. 本次测试中发现 HIGH 级别以上的 BUG	8

2.4. 测试进度分析	8

2.5. 测试过程中遇到的问题及解决方案	8

3. 度量数据收集	9

4. 附件	10

4.1 功能 / 集成 / Scaler 用例执行明细（摘自《测试用例表》）	10

4.2 表4 目前遗留 HIGH 级别以上的缺陷列表	11

4.3 遗留 LOW 级问题	11

5. 测试结论	12

# 1. 概述

## 1.1. 项目简介

WHUSingularity 是一套面向高并发秒杀场景的微服务系统，采用 Spring Cloud Gateway 统一入口，后端包含 user、order、stock、product、merchant 等服务，配合 Redis 桶库存、RocketMQ 异步落库与 singularity-scaler 自动扩缩容。前端为 Vue 单页应用（开发端口 5173，经 nginx 代理至 Gateway 8080），提供 C 端抢单、商户商品管理与管理后台等功能。

说明：性能与压力测试结论见独立文档《压力测试记录.md》，本报告仅覆盖功能、集成及 Scaler 管理能力验证。

## 1.2. 测试概要

| 项目情况 | WHUSingularity 系统测试 |
| --- | --- |
| 测试人员 | 马之涵 |
| 周期 | 2026-05（与用例更新日期一致） |
| 测试轮次 | 1 轮 |
| 测试环境 | Docker Compose 全栈；Gateway 8080；MySQL / Redis / Nacos / RocketMQ；singularity-scaler-0 |
| 用例范围 | TC-FUNC-001～020、TC-SCALE-001～008、TC-INT-001～002（不含 TC-PERF 及 TC-INT-003） |

## 1.3. 测试对象

| 一级菜单 | 二级菜单 | 开发负责人 | 测试负责人 | 是否通过 | BUG数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 端用户 | 注册 / 登录 | 王子安 | 张佳宇 | 通过 | 0 |
| C 端用户 | 商品列表 / 详情 | 王子安 | 张佳宇 | 通过 | 0 |
| C 端用户 | 抢单（productId / allocate） | 王子安 | 张佳宇 | 通过 | 0 |
| C 端用户 | 订单支付 / 我的订单 | 王子安 | 张佳宇 | 通过 | 0 |
| 商户端 | 注册 / 登录 / 商品 CRUD | 张佳宇 | 王子安 | 通过 | 0 |
| 管理后台 | 用户 / 库存 / 订单管理 | 刘思哲 | 马之涵 | 通过 | 0 |
| 管理后台 | 系统监控（Scaler Panel） | 张佳宇 | 马之涵 | 部分通过 | 1 |
| 网关与鉴权 | Gateway 路由 / 未登录拦截 | 张佳宇 | 马之涵 | 通过 | 0 |
| 数据一致性 | 异步落库（order + stock） | 马之涵 | 马之涵 | 通过 | 0 |
| Scaler | 状态 / Panel API / 手动扩缩容 | 黄凯琳 | 马之涵 | 部分通过 | 0 |
| 集成 | C 端全链路闭环 | 刘思哲 | 马之涵 | 通过 | 0 |
| 集成 | 经 Gateway / 前端 nginx 入口 | 刘思哲 | 马之涵 | 通过 | 0 |

## 1.4. 测试总体执行情况

| 指标 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 版本提测时间 | 2026-05 |
| 部署完成时间 | Docker Compose 全栈部署完成（gateway、各微服务、scaler、front） |
| 测试结束时间 | 2026-05-27 |
| 执行测试用例数 | 30（功能 20 + Scaler 8 + 集成 2） |
| 通过用例数 | 27 |
| 部分通过用例数 | 2（TC-FUNC-016、TC-SCALE-008，同一监控页展示问题） |
| 未执行用例数 | 0（本报告范围内） |
| 发现 BUG 数 | 1（遗留：监控页偶发 0/0，见 2.3） |
| 严重级别分布 | HIGH：0；MEDIUM：0；LOW：1（展示类） |

用例通过率：27 / 30 = 90.0%（按“通过”计；若部分通过计为通过则为 96.7%）。

附：本轮未纳入本报告的用例

| 类型 | 用例编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 / 压测 | TC-PERF-001～017 | 见《压力测试记录》 |
| 压测后抽检 | TC-INT-003 | 归入压力测试专项报告 |

# 2. 测试分析

## 2.1. BUG 趋势分析

本轮为系统测试第 1 轮，测试过程中发现并修复 1 项阻塞级缺陷（order 序列化），修复后功能用例全部可执行。当前无未关闭 HIGH 缺陷；仅保留 1 项 LOW 级展示问题（监控页）。

## 2.2. 本版本各模块 BUG 严重级别分布

| 模块 | HIGH | MEDIUM | LOW | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理后台-监控 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| order 服务（已修复） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他模块 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 2.3. 本次测试中发现 HIGH 级别以上的 BUG

无。 测试过程中曾出现 order OrderMessage 序列化失败（LocalDateTime 未注册 JavaTimeModule），导致抢单返回 success:false，已在 OrderServiceImpl 中修复并复测通过（原影响 TC-FUNC-009 等，不计入本轮遗留 HIGH）。

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | BUG 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 无 HIGH 及以上未关闭缺陷 |

## 2.4. 测试进度分析

表1 测试进度与实际差异评估

| 序号 | 进度 | 时间 | 偏差（天） | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划开始时间 | 2026-05 | — | — | — |
| 2 | 实际开始时间 | 2026-05 | 0 | 与计划一致 | — |
| 3 | 计划结束时间 | 2026-05-27 | — | — | — |
| 4 | 实际结束时间 | 2026-05-27 | 0 | 与计划一致 | — |

## 2.5. 测试过程中遇到的问题及解决方案

表2 问题及解决方案

| 序号 | 问题描述 | 影响 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OrderMessage 序列化失败（未注册 JavaTimeModule） | 抢单接口 HTTP 200 但 success:false | 在 OrderServiceImpl 静态 ObjectMapper 注册 JavaTimeModule；复测通过 |
| 2 | 管理后台 /admin/monitor 偶发显示 0/0 | 监控页展示不准确；curl /api/scaler/panel 正常 | 后端有数据，疑为前端 snapshot 解析或请求失败；待前端修复；TC-FUNC-016、TC-SCALE-008 标为部分通过 |
| 3 | admin 账号需种子 SQL | 无法登录管理后台 | 使用 deploy/mysql/seed-admin-user.sql，容器内执行；admin/admin123 |
| 4 | stock 手动扩容曾端口冲突 | Scaler 扩容 stock 失败 | docker-compose 去掉 stock 宿主机 8082 映射后 SCALE_UP 成功 |

# 3. 度量数据收集

表3 系统测试度量

| 序号 | 度量项 | 度量值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行用例数 | 30 | 不含 TC-PERF、TC-INT-003 |
| 2 | 通过用例数 | 27 | 执行结果为「通过」 |
| 3 | 用例通过率 | 90.0% | 27 / 30 |
| 4 | 发现 BUG 数 | 1 | 遗留 LOW：监控页 0/0 |
| 5 | 验证 BUG 数 | 1 | 序列化问题已修复并验证 |
| 6 | 缺陷清除率 | 50% | 2 项问题中 1 项已修复（序列化）；1 项待修复（监控页） |

注1：用例通过率 = 通过用例个数 / 执行用例数

注2：缺陷清除率 = 已修改缺陷数 / 总缺陷数（含已修复的序列化问题）

# 4. 附件

## 4.1 功能 / 集成 / Scaler 用例执行明细（摘自《测试用例表》）

| 用例编号 | 标题 | 执行结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-FUNC-001 | 普通用户注册 | 通过 |  |
| TC-FUNC-002 | 普通用户登录 | 通过 |  |
| TC-FUNC-003 | 商户注册 | 通过 |  |
| TC-FUNC-004 | 商户登录 | 通过 |  |
| TC-FUNC-005 | 管理员登录与后台入口 | 通过 | seed-admin-user.sql |
| TC-FUNC-006 | 商品列表（公开） | 通过 |  |
| TC-FUNC-007 | 商品详情含库存 | 通过 |  |
| TC-FUNC-008 | 真实路径抢单（productId） | 通过 |  |
| TC-FUNC-009 | allocate 路径抢单（仅 userId） | 通过 | 序列化修复后 |
| TC-FUNC-010 | 订单支付 | 通过 |  |
| TC-FUNC-011 | 我的订单查询 | 通过 |  |
| TC-FUNC-012 | 商户商品 CRUD | 通过 |  |
| TC-FUNC-013 | 管理后台-用户管理 | 通过 |  |
| TC-FUNC-014 | 管理后台-库存管理 | 通过 |  |
| TC-FUNC-015 | 管理后台-订单管理 | 通过 |  |
| TC-FUNC-016 | 系统监控页（Scaler Panel） | 部分通过 | API 200；页面偶发 0/0 |
| TC-FUNC-017 | 库存不足抢单失败 | 通过 |  |
| TC-FUNC-018 | 未登录访问管理页 | 通过 |  |
| TC-FUNC-019 | Gateway 路由完整性 | 通过 |  |
| TC-FUNC-020 | 异步落库一致性 | 通过 | 秒级最终一致 |
| TC-SCALE-001 | Scaler 状态接口 | 通过 |  |
| TC-SCALE-002 | Scaler Panel 接口 | 通过 |  |
| TC-SCALE-003 | 手动扩容 order | 通过 |  |
| TC-SCALE-004 | 手动扩容 stock | 通过 |  |
| TC-SCALE-005 | 手动扩容 user/product | 通过 |  |
| TC-SCALE-006 | 手动缩容与 min 限制 | 通过 |  |
| TC-SCALE-007 | 冷却期 120s | 通过 |  |
| TC-SCALE-008 | 监控页与 API 一致 | 部分通过 | 同 TC-FUNC-016 |
| TC-INT-001 | 全站 C 端闭环 | 通过 |  |
| TC-INT-002 | 全站经 Gateway 入口 | 通过 |  |

## 4.2 表4 目前遗留 HIGH 级别以上的缺陷列表

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | BUG 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | 无 |

## 4.3 遗留 LOW 级问题

| 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | BUG 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理后台 | 系统监控 | /admin/monitor 在 /api/scaler/panel 返回 200 且有数据时，页面偶发显示服务数/实例数为 0/0，刷新后可能对齐 |

## 5. 测试结论

在剔除性能压测用例的前提下，本轮共执行 30 条系统测试用例，27 条通过，2 条部分通过（管理监控页展示），0 条未执行，无 HIGH 及以上遗留缺陷。C 端、商户端、管理后台核心功能、Gateway 路由、异步落库及 Scaler 手动扩缩容能力均满足预期。