2026.3.25工作汇报

一、本周工作

1、完成并发购物网站框架整体架构设计 围绕高并发核心需求，完成系统纵向与横向双层架构设计。

纵向划分用户服务、商品信息服务、库存&订单服务三大核心业务模块，明确各模块核心职责与业务边界；横向确定以Spring Cloud Gateway作为入口网关，Spring Boot搭建幂等化业务服务，RocketMQ、Redis承担异步解耦与缓存加速，MySQL实现数据持久化的技术架构体系，输出《系统总体架构设计文档》，为后续开发奠定架构基础。

- 开展核心技术调研与选型验证 针对高并发场景技术需求，完成主流技术栈与中间件的调研对比，确定核心技术选型并完成初步验证。

- 重点验证Spring Cloud微服务生态的服务注册发现、统一鉴权能力，RocketMQ的顺序消费、削峰填谷特性，Redis的高缓存命中率与跨服务鉴权适配性，同时调研WebMCP接口设计规范，验证AI-friendly接口与现有架构的融合可行性，形成《核心技术选型调研与验证报告》。

- 3、开展核心技术调研与选型验证 针对高并发场景技术需求，完成主流技术栈与中间件的调研对比，确定核心技术选型并完成初步验证。

完成前期测试数据集的选取与预处理 确定采用Amazon Product Dataset作为商品展示基础数据集，阿里巴巴天池User Behavior数据集作为用户行为与高并发压测试数据集；完成两类数据集的初步筛选，选取电商核心品类数万条SKU数据进行清洗、字段标准化处理，适配系统数据库模型设计；对天池千万级用户行为数据进行初步脱敏与格式转换，提取秒杀、大促等高并发场景的行为特征，为后续性能测试构建基础数据模型。

- 搭建项目基础开发框架 完成后端Spring Cloud微服务基础项目骨架搭建，搭建统一的项目开发规范与代码目录结构；

- 初步完成前端项目技术选型与骨架搭建，确定前端开发技术栈，实现基础的项目工程结构与开发环境配置；完成前后端开发环境的联调测试，确保基础开发链路通畅。

5、开展高并发场景技术方案预研 针对秒杀、大促、突发爆款流量三大核心高并发场景，完成专项技术方案预研。

重点研究Producer-Consumer异步解耦模型在抢单场景的落地方式，确定RocketMQ作为唯一信源的库存扣减与订单生成方案；验证无状态服务架构的实现细节，明确共享状态外置至Redis与数据库的具体策略，制定初步的容器化部署与自动伸缩策略草案。

二、后续工作

1、完成数据库详细设计与表结构开发 根据业务模块划分与数据模型需求，完成MySQL核心表结构设计，包括用户表、商品表、库存表、订单表等，实现读写分离与索引优化方案；完成Redis缓存数据结构设计，明确用户信息、商品数据等缓存的过期策略、更新机制。

2、开发用户服务与商品信息服务基础功能 完成用户服务模块的核心开发，实现用户注册、登录、RBAC权限控制（普通用户/管理员）功能，开发用户信息缓存与跨服务鉴权接口；完成商品信息服务基础开发，实现商品CRUD操作，搭建商品数据与图片的缓存加速体系。

3、完善RocketMQ与Redis中间件集群基础配置 完成RocketMQ集群的基础搭建与配置，实现消息生产、消费、顺序消费等核心功能的测试；完成Redis主从架构配置，验证缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的初步解决方案，确保中间件满足高并发场景的基础性能需求。

4、编制详细的开发任务拆解与排期表 根据项目整体12周开发计划，对开发与实现阶段的任务进行精细化拆解，明确各模块开发的责任人、时间节点与交付物，制定每日/每周开发里程碑，确保项目按计划推进。

5、开展高并发压测环境的初步搭建 基于JMeter/Gatling搭建基础的性能压测环境，编写简单的压测脚本，结合预处理后的测试数据集，完成常规流量场景的初步压测验证，为后续高并发压测奠定环境基础。

分工：

马之涵：项目计划书拟写，微服务学习

王子安：项目计划书拟写、微服务学习

黄凯琳：项目计划书拟写、前端ai适配学习

刘思哲：后端框架确定，代码拟写

张佳宇：分布解耦学习，落地拟写